## Slide 1: 专业课程综合实训III
1 团队组建与项目确认

## Slide 2: 团队组建
1、4-5人组成小组，完成项目
2、指定1人作为项目负责人
3、团队组建方式：
  （1）自主组成（10分钟内）
  （2）老师指定

## Slide 3: 团队组建
软件开发团队的
考虑因素
专用和非专用团队成员
团队协作与分工
虚拟(线上)与同位(面对面)
专家与通才
稳定与临时

## Slide 4: 团队组建
1、团队成员发至课程群内，格式：
第1组：负责人姓名
20201934+张三
20201935+李四
……
2、每一组建立一个腾讯会议进行沟通

## Slide 5: 团队组建
组建期
激荡期
规范期
运行期
休整期
团队发展阶段模型：（布鲁斯·塔克曼，组织行为学）
(哀痛期)
  指挥式领导
  教练式领导
  参与式领导
  授权式领导
实际中团队发展轨迹
有可能是循环式的
  安抚式领导

## Slide 6: 项目启动与确认
项目研讨
项目评价
项目章程制定
头脑风暴法
Delphi法
模板法

## Slide 7: 项目研讨-头脑风暴法
“一二三四法”
一发言：每个人都要发言，但每次只能由一人发言
二追求：追求数量，追求创意
三不许：不许质疑，不许批评，不许打断
四步骤：四个关键步骤

## Slide 8: 项目研讨-头脑风暴法
四个关键步骤如下
1）主持人发言：陈述并澄清议题；规定时间并安排计时员；安排记录人员；说明规则；鼓励所有人思考
2）个人发言：成员自由发言；鼓励在别人基础上创造；记录所有意见，即使是荒谬的；使用规则维持秩序；可以点名让不发言的人参与进来；使用“还有呢“，直到穷尽所有人的所有观点
3）小组讨论：解释澄清某些观点；合并同类观点，但不做概括总结；激发新观点（叠罗汉：不同观点叠加；移花接木：不同观点取优整合；架桥法：相反观点之间激发新观点；唱反调：反转某些观点）
4）小组决策：形成最终决策；回顾研讨过程；重申决策结果；明确下一步行动；感谢所有人参与）

## Slide 9: 项目研讨-头脑风暴法
要求：
（1）主持人或记录员记录整个过程，并在课后提交
（2）每一个团队至少提炼出两种方案

## Slide 10: 项目评价-Delphi法
邀请多位专家
独立匿名发表意见
收集意见
是否存在分歧
达成一致
是
否
要求：
主持人或记录员记录整个过程，并在课后提交

## Slide 11: 本项目的技术路线和方案
1、技术路线：BS架构
  （1）前端（Web）+后端（JAVA）+数据库（自选）
  （2）至少包含3个模块
系统
登录模块
算法模块
展示模块

## Slide 12: 本项目的技术路线和方案
2、分类算法：
  （1）任选“机器学习”中的至少2种算法实现
  （2）必须使用JAVA实现
  （3）需自己编码算法代码，不允许调用现有库

## Slide 13: 项目确认-项目章程
项目章程：由项目启动者或发起人发布，
（1）在项目执行组织与需求组织之间建立起伙伴关系
（2）正式批准项目成立
（3）授权项目经理动用组织资源开展项目活动
项目章程模板

## Slide 14: 文档提交：团队负责人提交至课程平台
1、团队成员及分工+负责人+组号
2、头脑风暴过程记录
3、Delphi法过程记录
4、项目章程