## Slide 1
03
PART THREE
项目目标
Project Objectives

## Slide 2: 预期交付物
设计并实现一个基于卷积神经网络的动物识别系统，系统能通过最终选择的卷积神经网络模型的预测进行动物识别，并且有操作逻辑清晰的用户界面。
用户操作手册，软件维护手册等必要文档
根据该系统及项目开发过程撰写毕业论文

## Slide 3
质量标准
系统能实现十二种动物的分类识别，并且卷积神经网络模型的预测准确率应大于0.85；用户界面美观，操作逻辑清晰；系统鲁棒性高。
交付的文档应符合HB6465标准。

## Slide 4: 工期目标
1
3
4
5
2
完成将初始数据集进行标签标注、划分，然后将数据集规范化处理后得到网络输入的规范数据集。（时间安排2022.9.10至2022.10.10）
开展模型研究，阅读文献，尝试VGG16以及RepVGG两种神经网络组网并且进行分析比较。（时间安排2022.10.11至2022.11.20）
对VGG16以及RepVGG两种神经网络模型进行调参优化，提高模型预测的准确率。（时间安排2022.11.21至2022.11.31）
采取准确率更高的模型，完善最终的基于卷积神经网络动物识别模型。（时间安排2022.12.1至2022.12.10）
根据调参以及最后模型选择结果，撰写毕业论文。（时间安排2022.12.11至2022.1.1）